## Descripción del producto/servicio:

**Sistema de Control de Inventarios y Ventas. Incluye:**

* **1. Inventarios. Tiempo total: 5 días laborales.**
* Actualización de información en tiempo real mediante la nube. Tiempo: 5 días.
* Manejo de múltiples empresas.
* Manejo de múltiples sucursales.
* Catálogos de almacenes, familias, subfamilias, artículos, proveedores, clientes, monedas, tipos de cambios, unidades de medidas, etc.
* Administración de movimientos de entradas y salidas.
* Reportes de saldos y reportes de movimientos.
* Notificaciones de artículos debajo del stock mínimo.
* Adaptación del sistema para que quede 100% funcional de acuerdo a sus necesidades.
* **2. Ventas por Catálogos. Tiempo total: 57 días laborales.**
* **1.** Modificar los catálogos de artículos para agregar datos necesarios como página, código, color, talla, modelo. Tiempo: 1 día.
* **2.** Crear funcionalidad para importación de códigos de artículos de catálogos en archivos de Excel. Al hacer la importación de los códigos se reemplazarán automáticamente los anteriores. Tiempo: 4 días.
* **3.** Crear un nuevo apartado en el que se puedan capturar los pedidos de los clientes. Los datos que se guardan son número de pedido, cliente, marca, artículo (ya sea por código, pagina, modelo, color, numero), cantidad, fecha, entre otros. Validar en la parte de los pedidos que cuando se seleccione alguna marca debe desglosar los artículos correspondientes solo a esa marca. Tiempo: 8 días.
* **4.** Hay que crear una sección en la que se puedan actualizar los pedidos. Los datos que se capturarán son confirmado, entregado, cancelado, fecha de llegada, observaciones. También debe contener filtros como rango de fechas, cliente o artículo para la búsqueda de dichos pedidos. Tiempo: 10 días.
* **5.** Crear una sección para configuraciones, como la de impresoras. Tiempo: 4 días.
* **6.** Crear un nuevo programa de ventas. Los datos que lleva son número de venta o factura, fecha, cliente, descripción, artículos (código, color, numero), precio unitario, descuento, cantidad, importe. Se afectará directamente al almacén generando una salida por venta de artículos. Se le pueden agregar códigos de vales, los cuales generarán un descuento directamente. Se permitirá imprimir un recibo de venta para el cliente con un formato específico. Tiempo: 8 días.
* **7.** Generar una sección de captura de devoluciones y vales. Los datos que conlleva son fecha, cliente, descripción, articulo (código, color, numero), precio unitario, descuento, cantidad, importe, observaciones. Hay que afectar al almacén al dar entrada de los artículos por devolución automáticamente. También se imprimirá el vale para el cliente con un formato específico. Tiempo: 8 días.
* **8.** Agregar un nuevo apartado para capturar crédito de los clientes. Los datos que contendrán son artículo, plazo (cantidad de días), importe del artículo, abonos del cliente. Tiempo: 15 días.
* **3. Ventas en Piso. Tiempo total: 7 días.**
* **1.** Modificar el catálogo de artículos para agregar una clave que genera el usuario del sistema para identificar más fácilmente cada uno de los artículos. Además de esto debe contar con los campos para talla, color, modelo (si no se han agregado aun). Tiempo: 1 día.
* **2.** Se debe poder imprimir un código de barras para cada artículo el cual se va a utilizar en las ventas principalmente. Tiempo: 2 días.
* **3.** Poder capturar entradas de artículos. Los datos que deben llevar son número de entrada, tipo de entrada, artículo, fecha, proveedor, cantidad, precio unitario, precio total, observaciones, factura. Con todo esto ya cuenta el sistema de inventarios, pero hay que revisarlo de acuerdo al cliente. Tiempo: 1 día.
* **4.** Debe contener una sección de ventas que es igual a la de venta por catálogos. Tiempo: 0 días.
* **5.** Debe contener una sección de devoluciones y vales que es igual a la de venta por catálogos. Tiempo: 0 días.
* **6.** Se contará con una sección de crédito para los clientes que será igual a la de venta por catálogos. Tiempo: 0 días.
* **7.** Modificar la parte de salidas para poder incluir traspasos. Los datos que lleva son sucursal origen, tipo de salida por traspaso y sucursal destino. Tiempo: 3 días.
* Extra
* Próximamente se hará un desarrollo para poder acceder a su información en nuestro sitio en internet lo cual se podrá consultar mediante cualquier dispositivo, móvil, tableta, pc, etc.